Gerar proposta comercial em documento.
Cliente: AGERE
Resumo executivo
A presente proposta visa a prestação de serviços de consultoria ambiental para a elaboração do Resumo Não Técnico (RNT) integrado no processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) da ETAR Este da AGERE. O objetivo é assegurar uma peça de comunicação clara, rigorosa e acessível para a fase de Consulta Pública, cumprindo os critérios normativos e metodológicos nacionais para infraestruturas de tratamento de águas residuais.
Contexto do cliente
A AGERE promove o projeto da ETAR Este, infraestrutura sujeita ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. Como elemento obrigatório e nuclear para a participação pública, o Resumo Não Técnico deve sintetizar de forma autónoma, acessível e objetiva as conclusões do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), assegurando que entidades e cidadãos compreendam as soluções técnicas, impactes ambientais e medidas de minimização e monitorização associadas.
Objetivos
Elaborar o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental da ETAR Este em conformidade com as diretrizes da APA.
Traduzir de forma clara e acessível a informação técnica e ambiental complexa para apoio à Consulta Pública.
Sistematizar a identificação de impactes potenciais e residuais, bem como os programas de medidas de minimização e planos de monitorização (qualidade da água, ruído, ar/odores e socioeconomia).
Garantir a total coerência técnica entre o EIA principal e o documento de síntese não técnica.
Solução proposta
Desenvolvimento de um documento de Resumo Não Técnico estruturado e apelativo, focado na clareza visual e textual, integrando infografia e cartografia síntese. A abordagem assegura a transposição fiel das conclusões do EIA sem jargão excessivo, facilitando a consulta por não especialistas e garantindo estrita conformidade com os critérios de conformidade da Autoridade de AIA.
Âmbito
Análise e triagem técnica do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e peças desenhadas da ETAR Este.
Redação integral do texto do RNT, cobrindo antecedentes, justificação, alternativas estudadas, descrição do projeto e áreas de influência.
Síntese integrada da caracterização da situação de referência, impactes ambientais identificados e medidas de mitigação/compensação.
Resumo dos programas de monitorização ambiental propostos para as fases de construção e exploração.
Preparação de elementos gráficos simplificados, mapas de enquadramento e esquemas ilustrativos do processo de tratamento e implantação.
Revisão técnica, harmonização editorial e integração de eventuais contributos da equipa promotora.
Entregáveis
Resumo Não Técnico (RNT) em versão provisória (draft) para validação pela AGERE.
Resumo Não Técnico (RNT) final em formato digital editável e PDF de alta resolução, pronto para submissão à Autoridade de AIA.
Metodologia
A metodologia baseia-se nas orientações dos 'Critérios de Avaliação de Resumos Não Técnicos' (APA) e no 'Guia de Boas Práticas para EIA de ETAR'. O processo estrutura-se em: (i) Análise documental do EIA; (ii) Seleção e estruturação da informação crítica; (iii) Redação em linguagem clara, concisa e não técnica; (iv) Produção de cartografia e diagramas simplificados; (v) Validação interna de conformidade de critérios de qualidade da APA.
Calendário
O cronograma detalhado de execução e entrega das versões provisória e final será acordado com a AGERE mediante validação da data de conclusão do EIA principal e do calendário pretendido para submissão do processo de AIA.
Investimento
O valor global do investimento será apresentado mediante definição do nível de detalhe do projeto de execução/estudo prévio da ETAR Este e validação do cronograma de trabalho com a AGERE.
Pressupostos
A AGERE disponibilizará a versão completa e consolidada do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e respetivas peças desenhadas.
As peças cartográficas de base e elementos de projeto de engenharia da ETAR Este serão fornecidos em formatos digitais abertos (DWG/GIS/PDF).
A validação das versões intermédias será efetuada pela equipa técnica da AGERE dentro dos prazos operacionais a acordar.
Exclusões
Execução de novos estudos de campo, amostragens laboratoriais ou modelações não contempladas no EIA de base.
Acompanhamento presencial ou representação em sessões públicas durante o período de Consulta Pública (salvo se contratado como serviço adicional).
Pagamento de taxas administrativas ou emolumentos devidos a entidades oficiais e à Autoridade de AIA.
Riscos
Atrasos na disponibilização da versão final do EIA que possam condicionar a data de fecho do RNT.
Alterações significativas ao projeto de engenharia da ETAR durante o processo de redação do RNT.
Extensão excessiva de pormenorização técnica decorrente do EIA que comprometa a concisão recomendada para o RNT.
Referências usadas
Critérios de Avaliação de Resumos Não Técnicos (APA / DPP).
Guia de Boas Práticas para a Avaliação de Impacte Ambiental de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).
Enquadramento normativo do regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental em Portugal.
Informação em falta
Disponibilização do relatório preliminar ou final do EIA da ETAR Este para dimensionamento exato do volume de informação.
Definição do prazo-alvo para submissão formal do processo de AIA pela AGERE.
Condições comerciais específicas e modelo de pagamento pretendido pela AGERE.
Próximos passos
Validação da presente proposta técnica pela AGERE.
Reunião de alinhamento para definição do calendário de entregas e fecho das condições financeiras.
Disponibilização da documentação técnica de suporte do EIA e arranque dos trabalhos de redação do RNT.




