Gerar proposta comercial em documento.
Cliente: AGERE
Resumo executivo
A presente proposta estabelece o enquadramento metodológico, técnico e operacional para a prestação de serviços especializados de consultoria ambiental à AGERE no âmbito do projeto do Emissário e ETAR do Este. O trabalho foca o apoio técnico na fase de avaliação e acompanhamento ambiental, assegurando a conformidade regulamentar, a articulação com a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (APA) e a correta estruturação dos programas de monitorização ambiental.
Contexto do cliente
A AGERE promove a implementação da ETAR do Este e respetivo emissário com vista a otimizar a drenagem e tratamento de águas residuais no concelho de Braga e mitigar sobrecargas no sistema existente. Dada a sensibilidade biofísica e socioeconómica das massas de água recetoras e da envolvente, torna-se essencial um suporte técnico robusto na resposta às exigências regulamentares, acompanhamento das medidas de minimização e operacionalização dos planos de monitorização associados ao processo de avaliação ambiental.
Objetivos
Prestar suporte técnico contínuo à AGERE na instrução, acompanhamento e esclarecimentos associados ao processo de avaliação ambiental da ETAR Este.
Garantir o alinhamento técnico dos elementos de suporte ambiental com as diretrizes da autoridade licenciadora e de AIA (APA).
Conceber e operacionalizar metodologias para a execução dos programas de monitorização e medidas de mitigação estabelecidas para as fases de desenvolvimento do projeto.
Disponibilizar relatórios técnicos rigorosos e auditorias de conformidade com vista à salvaguarda do cumprimento ambiental do projeto.
Solução proposta
A Chimplify disponibiliza uma equipa multidisciplinar de engenharia e gestão ambiental focada na análise crítica de elementos de projeto, acompanhamento da tramitação processual, execução de auditorias ambientais e consolidação de evidências técnicas para resposta tempestiva às entidades reguladoras.
Âmbito
Revisão técnica de documentação e peças escritas de suporte à fase de avaliação ambiental e Resumo Não Técnico (RNT).
Apoio na interação e elaboração de respostas a pedidos de elementos adicionais ou pareceres da Autoridade de AIA.
Definição e detalhe operacional dos programas de monitorização ambiental previstos (designadamente recursos hídricos, qualidade do ar, ambiente sonoro e vertente socioeconómica).
Acompanhamento da compatibilização das medidas de minimização com o Projeto de Execução e planeamento das intervenções.
Emissão de pareceres técnicos e relatórios de progresso sobre o desempenho e conformidade ambiental do projeto.
Entregáveis
Relatório de Revisão Técnica e Conformidade Ambiental do Projeto.
Dossier de Respostas Técnicas a Esclarecimentos da Autoridade de AIA e Entidades Competentes.
Caderno de Encargos Operacional dos Programas de Monitorização Ambiental e Medidas de Minimização.
Relatórios Periódicos de Acompanhamento Ambiental e Apoio Técnico.
Metodologia
A abordagem estrutura-se em quatro fases metodológicas: (1) Diagnóstico inicial e análise de conformidade do projeto e descritores ambientais; (2) Apoio regulamentar contínuo durante a fase de avaliação técnica e instrução de aditamentos; (3) Estruturação técnico-operacional das medidas de mitigação e planos de monitorização (qualidade da água superficial, ambiente sonoro, emissões e perceção socioeconómica); (4) Validação, emissão de relatórios consolidados e controlo de qualidade documental.
Calendário
O cronograma detalhado de execução e os marcos contratuais serão fixados após confirmação do âmbito final e articulação com os prazos procedimentais da Autoridade de AIA. Em respeito às diretrizes comerciais, não são inventados prazos predefinidos nesta fase.
Investimento
O montante do investimento, modelo de faturação e condições de pagamento serão definidos mediante acordo prévio sobre o nível de afetação horária da equipa e a calendarização das campanhas, encontrando-se a aguardar definição comercial formal.
Pressupostos
Acesso tempestivo a todas as peças técnicas do Projeto de Execução, estudos de suporte e dados cadastrais relevantes.
Disponibilização atempada, por parte do cliente, de pareceres, deliberações ou comunicações remetidas pela Autoridade de AIA (APA) e entidades externas.
A AGERE assegura o acesso aos locais de intervenção para eventuais vistorias ou validações técnicas de campo necessárias.
A presente proposta considera exclusivamente serviços intelectuais de consultoria e acompanhamento técnico, salvo extensão formal previamente aprovada.
Exclusões
Pagamento de taxas administrativas, emolumentos camarários ou encargos associados ao licenciamento junto de entidades reguladoras.
Execução direta de ensaios laboratoriais analíticos ou aluguer de equipamentos de amostragem de campo, os quais devem ser objeto de contratação específica ou assumidos por laboratório acreditado a designar.
Elaboração de novos projetos de execução de engenharia civil, infraestruturas hidráulicas ou eletromecânicas.
Custos associados a indemnizações, expropriações, servidões ou contencioso jurídico.
Riscos
Atrasos na emissão de pareceres ou pedidos sucessivos de esclarecimento pelas entidades que compõem a comissão de avaliação.
Incongruências ou desatualização entre as peças do projeto de execução e as diretrizes ambientais vinculativas.
Constrangimentos sazonais ou hidrológicos condicionantes de recolha de dados de base no terreno.
Falta de validação tempestiva de pressupostos operacionais por parte das equipas de engenharia do projeto.
Referências usadas
Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental do Emissário e Estação de Tratamento de Águas Residuais do Este (Agosto 2023).
Enquadramento institucional AGERE - Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga e APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
Descritores biofísicos e programas de monitorização de recursos hídricos, qualidade do ar, ruído e socioeconomia previstos para a ETAR Este.
Informação em falta
Valores comerciais, taxa diária/horária ou preço global aplicável à prestação de serviços (informação comercial não fornecida).
Datas contratuais de início e termo dos trabalhos e respetivo calendário com marcos de entrega (prazos não indicados).
Identificação nominal da equipa técnica interna e interlocutores formais da AGERE afetos ao projeto.
Definição da calendarização das épocas de monitorização de campo e âmbitos específicos de amostragem analítica a integrar.
Próximos passos
Validação do âmbito técnico e clarificação das informações pendentes pelo cliente.
Fixação concertada da proposta financeira, modelo de faturação e termos de adjudicação.
Acordo do cronograma de trabalho com base nos prazos de submissão documental.
Formalização contratual e realização da reunião de arranque técnico (kick-off meeting).




