Proposta de Consultoria Ambiental e Resumo Não Técnico – ETAR Este
Cliente: AGERE
Resumo executivo
A presente proposta destina-se à prestação de serviços especializados de consultoria ambiental à AGERE para suporte técnico à avaliação de impacte ambiental e elaboração do respetivo Resumo Não Técnico (RNT) do projeto da ETAR Este. A abordagem proposta assegura o cumprimento dos critérios de boa prática de avaliação ambiental para estações de tratamento de águas residuais e a consolidação de peças técnicas acessíveis e rigorosas.
Contexto do cliente
No âmbito do desenvolvimento e licenciamento ambiental das infraestruturas de saneamento associadas à ETAR Este pela AGERE, torna-se necessário assegurar o cumprimento das exigências técnicas e regulamentares da avaliação de impacte ambiental, com especial enfoque na sistematização e comunicação não técnica dos descritores ambientais, garantindo a eficácia do processo de consulta pública e a conformidade perante as autoridades competentes.
Objetivos
Prestar assessoria técnica no enquadramento e acompanhamento da avaliação ambiental do projeto da ETAR Este.
Estruturar e elaborar o Resumo Não Técnico (RNT) em conformidade com as orientações técnicas e critérios de boa prática nacionais.
Garantir a articulação multidisciplinar entre as componentes de recursos hídricos, qualidade do ar, ruído, ecologia, solos, ordenamento e socioeconomia.
Apoiar a AGERE na resposta a pedidos de esclarecimento ou aditamentos solicitados pelas entidades intervenientes no procedimento de AIA.
Solução proposta
A Chimplify propõe uma solução integrada de engenharia e consultoria ambiental composta por uma equipa multidisciplinar experiente em infraestruturas hidráulicas e saneamento. A intervenção foca-se na revisão e síntese dos fatores ambientais em avaliação (clima, ar, ruído, recursos hídricos, geologia, solos, sistemas ecológicos, património, paisagem, ordenamento, socioeconomia e saúde humana) e na elaboração de um RNT acessível, sintetizado e graficamente estruturado para a participação pública.
Âmbito
Análise preliminar dos elementos do projeto de execução e dados de base da ETAR Este fornecidos pelo cliente.
Caraterização e sintetização técnica dos fatores ambientais relevantes para o meio recetor e envolvente do projeto.
Redação e estruturação integral do Resumo Não Técnico (RNT) de acordo com os critérios de acessibilidade e rigor técnico da APA.
Definição da matriz de impactes potenciais e sistematização das respetivas medidas de minimização e planos de monitorização.
Acompanhamento técnico e suporte na preparação de esclarecimentos e elementos adicionais durante a tramitação do processo.
Entregáveis
Relatório de Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo cartografia de síntese e elementos infográficos.
Matriz de medidas de minimização e programas de monitorização ambiental associados.
Documento de síntese de apoio técnico e registo de respostas a eventuais pedidos de esclarecimento das entidades de AIA.
Metodologia
A metodologia assenta nas diretrizes metodológicas do 'Guia para a Avaliação de Impacte Ambiental de Estações de Tratamento de Águas Residuais' e nos 'Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos'. Compreende quatro fases sequenciais: Fase 1 — Enquadramento e recolha de dados do projeto e da envolvente; Fase 2 — Avaliação e sistematização dos descritores ambientais por especialistas temáticos; Fase 3 — Redação e paginação do RNT em linguagem acessível ao público em geral com suporte cartográfico; Fase 4 — Apoio técnico contínuo na fase de instrução e análise regulatória.
Calendário
O cronograma detalhado de execução será calendarizado e fixado após a validação do âmbito com a AGERE e a disponibilização de todos os elementos de projeto necessários, não tendo sido estipulados prazos contratuais no pedido inicial.
Investimento
Os valores de investimento e as condições de faturação serão apresentados sob orçamento discriminado após a consolidação das necessidades de campanha de campo e validação final do âmbito de trabalho.
Pressupostos
A AGERE disponibilizará atempadamente todas as peças escritas e desenhadas do projeto de execução da ETAR Este e respetivos emissários, assumindo-se a sua completude técnica.
Os dados de base relativos à qualidade da água, caudais afluentes e caraterização dos processos operacionais serão fornecidos integralmente pelo cliente.
A revisão e aprovação de versões intermédias para submissão final decorrerão dentro dos períodos operacionais a articular entre as partes.
A equipa técnica da Chimplify integrará especialistas qualificados nas áreas de recursos hídricos, engenharia do ambiente, biologia/ecologia, ruído, qualidade do ar e ordenamento do território.
Exclusões
Execução de novas campanhas analíticas laboratoriais de amostragem que não estejam previamente acordadas no âmbito de eventuais serviços opcionais.
Pagamento de taxas administrativas, emolumentos ou encargos devidos à Agência Portuguesa do Ambiente ou a outras entidades públicas.
Elaboração de projetos de engenharia civil, eletromecânica ou de execução das instalações da ETAR.
Acompanhamento ambiental de obra ou execução física de planos de monitorização na fase pós-decisão.
Riscos
Atrasos na disponibilização dos dados de projeto de engenharia ou das caraterizações de base do efluente.
Alterações significativas de traçado, capacidade de tratamento ou soluções técnicas no decurso do procedimento de AIA.
Imposição de condicionantes adicionais ou exigência de novas campanhas de campo pelas entidades licenciadoras durante o período de apreciação técnica.
Referências usadas
Guia para a Avaliação de Impacte Ambiental de Estações de Tratamento de Águas Residuais (APA)
Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos (APA)
Documentação de referência técnica e metodológica associada ao processo ETAR Este
Informação em falta
Prazos contratuais e datas-limite pretendidas pela AGERE para a entrega do RNT e submissão do processo.
Valores orçamentais de referência e modelo de faturação/adjudicação pretendido pelo cliente.
Confirmação da necessidade de realização de novas campanhas de monitorização de campo prévias à submissão.
Listagem nominal final e afetação horária dos técnicos a alocar pela entidade consultora.
Próximos passos
Reunião de alinhamento técnico entre a equipa da Chimplify e a AGERE para confirmação do plano de trabalhos.
Envio e consolidação da informação de base do projeto de execução da ETAR Este.
Apresentação da proposta financeira e cronograma final para formalização da adjudicação.




